Terugblik naar aanleiding van het logboek

| ID nummer activiteit | Product | Deelproduct | Activiteit | Duur activiteit | Uitvoerend teamlid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Documentatie | 2.1 Plan van aanpak | Schrijven | 6 uur over meerdere dagen | Allen |
| 2 | 1 De applicatie | 1.1.1 Database gegevens | Verzamelen | 12 uur over meerdere dagen | Benjamin |
| 3 | 2 De applicatie | 1.1 Database | Bouwen | 4 uur | Benjamin |
| 4 | 3 De applicatie | 1.2 Python code | Bouwen | 8 uur over meerdere dagen | Mark |
| 5 | 4 De applicatie | 1 De applicatie | Samenvoegen | 4 uur | Mark / Benjamin |
| 6 | 2 Documentatie | 2.3.1 Testplan | Schrijven | 4 uur | Ron |
| 7 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Onderzoeken | 4 uur | Ron / Harjan |
| 8 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Verwerken | 2 uur | Ron / Harjan |
| 9 | 1 De applicatie | 1.2 Python code | Verbeteren | 4 uur | Mark |
| 10 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Onderzoeken | 4 uur | Ron / Harjan |
| 11 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Verwerken | 2 uur | Ron / Harjan |
| 12 | 3 Documentatie | 2.3 Testdocumentatie | Schrijven | 4 uur | Ron |
| 13 | 4 Documentatie | 2.2.2 Developer handleiding | Schrijven | 4 uur | Harjan / Benjamin |
| 14 | 5 Documentatie | 2.2.1 Gebruikershandleiding | Schrijven | 4 uur | Harjan / Benjamin |
| 15 | 6 Documentatie | 2.2 Handleiding | Samenvoegen | 2 uur | Harjan |
| 16 | 7 Documentatie | 2 Documentatie | Samenvoegen | 8 over meerdere dagen uur | Allen |

De meeste deelproducten gingen zoals verwacht. Sommige deelproducten, zoals het bouwen en samenvoegen van de applicatie, gingen sneller dan verwacht. Maar bij het testen hadden we even niet gerekend op het opnieuw moeten programmeren. Hierdoor was er wat uitloop maar niets wat voor grote problemen zorgde. Het schrijven en verwerken van de documentatie ging ook sneller dan verwacht. Alleen bij het samenvoegen werd er nog veel tijd besteed aan alles in één dezelfde stijl te houden.

Ook waren de producten erg gesplitst tussen de groep en is er vaak na het maken van alles pas bij het samenvoegen goed gekeken door de hele groep. Bij het bouwen en het testen van de applicatie ging het volgens ons plan en waren er geen problemen. Bij het schrijven van alle documentatie was er vaak het probleem dat we te veel schreven en hier veel in konden weghalen en verduidelijken.