Informatica

Modulehandleiding iprop

ICT Projectvaardigheden

Hogeschool Leiden,

Opleiding Informatica

Januari 2023

Versie 4.0

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 1 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Inhoud

Inleiding .......................................................................................................................................... 3 Werking van de module ...................................................................................................................... 4 Toetsvorm ..................................................................................................................................... 4 Het portfolio iprop bestaat uit de volgende onderdelen........................................................................ 4 Teamwerk ..................................................................................................................................... 4 Lessen .......................................................................................................................................... 4 Feedbackmomenten ........................................................................................................................ 5 Planning iprop................................................................................................................................... 6 Opdrachten voor het portfolio .............................................................................................................. 7 Samenwerkingsovereenkomst Groepsopdracht ........................................................................................ 7 Opdracht 1: Samenwerkingsovereenkomst ....................................................................................... 7 Plan van aanpak Groepsopdracht........................................................................................................... 8 Opdracht 2: Opzet voor het plan van aanpak .................................................................................... 8 Opdracht 3: Beschrijving van de organisatie ..................................................................................... 8 Opdracht 4: Projectdoel................................................................................................................. 8 Opdracht 5: Probleem (of kans) ...................................................................................................... 8 Opdracht 6: Projectaannames ........................................................................................................ 9 Opdracht 7: Projectresultaten......................................................................................................... 9 Opdracht 8: Projectaanpak ............................................................................................................ 9 Opdracht 9: Projectplanning........................................................................................................... 9 Opdracht 10: Projectrisico’s ......................................................................................................... 10 Opdracht 11: Oplevering ............................................................................................................. 10 Uitvoering project Groepsopdracht....................................................................................................... 11 Opdracht 12: Logboek................................................................................................................. 11 Opdracht 13: Projectdocumentatie ................................................................................................ 11 Reflectie Individuele opdracht............................................................................................................... 12 Opdracht 14: Individuele reflectie ................................................................................................. 12 Eindoplevering.............................................................................................................................. 12 Opdracht 15: eindoplevering ........................................................................................................ 12

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 2 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Inleiding

Tijdens je studie en in het werkveld krijg je geregeld te maken met projectmatig werken. De module iprop leert je  hoe je een project aanpakt; je leert een project voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Je krijgt onder andere te  maken met:

1) Het schrijven van een plan van aanpak

Je leert hoe je…

…de projectopdracht duidelijk krijgt;

…het doel van een project vaststelt;

…rekening houdt met factoren die van invloed zijn op het project;

…een project het beste kan plannen.

2) De uitvoering van een project

Je voert een project uit op basis van de plannen die je maakte in het plan van aanpak. Zo leer je direct hoe je  een plan van aanpak gebruikt gedurende een project. Én hoe je omgaat met veranderingen tijdens een  project;

3) De evaluatie van een project

Aan het einde van de module kijk je terug op je plan van aanpak en de uitvoering van het project. Op die  manier zie je wat je goed hebt gedaan en leer je wat je de volgende keer anders zou doen.

Bij projecten werk je vaak in teamverband. Je bepaalt samen als team de aanpak en voert het project uit. Ook bij  iprop! Met je medestudenten werk je aan het plan van aanpak en de projectuitvoering. De evaluatie van het project  voer je zelfstandig uit.

Haal je de module iprop? Dan ben je goed voorbereid op het specialisatieproject dat je in periode 4 uitvoert.  We wensen jullie veel succes!

Docenten iprop

Bas van der Veen (moduleleider) (veen.vd.b@hsleiden.nl)

Jochem van de Fliert (fliert.vd.j@hsleiden.nl)

Eric van Wessel (wessel.v.e@hsleiden.nl)

Student-assistenten iprop

Nog in te vullen)

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 3 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Werking van de module

Toetsvorm

De module iprop heeft als toetsvorm een portfolio. Hiervoor werk je tijdens periode 3 in teamverband én individueel  aan opdrachten. De opdrachten voor het portfolio van iprop voer je uit aan de hand van een casus. Deze casus vind  je op de DLO. Tip: De DLO bereik je het snelst via de Microsoft Teams van iprop.

Een portfolio bouw je langzaam op. Het is dus belangrijk dat je de opdrachten van het portfolio maakt wanneer de  docent aangeeft dat het tijd is om deze opdrachten te maken. Dat scheelt je stress aan het einde van de module; in  de weken waarin je het portfolio afrondt heb je namelijk ook deadlines voor andere vakken.

Het portfolio iprop bestaat uit de volgende onderdelen

1. Plan van aanpak

Teaminlevering – telt mee voor 70% in de beoordeling

2. Uitvoeringsdocumenten van het project

Teaminlevering – telt mee voor 15% in de beoordeling

3. Evaluatie

Individuele inlevering – telt mee voor 15% in de beoordeling

Let op! Alle drie de onderdelen moeten in het portfolio aanwezig én voldoende uitgewerkt zijn. Mist er een  onderdeel? Of is een onderdeel onvoldoende uitgewerkt? Dan telt het portfolio als ‘niet ingeleverd’.

➢ De deadline voor de portfolio-oplevering, eerste gelegenheid, is op vrijdag 31 maart om 23:59 uur. Inleveren  vindt plaats in GradeWork (zie voetnoot 1).

➢ De deadline voor de portfolio-oplevering, tweede gelegenheid, is vrijdag 19 meiom 23:59 uur. Inleveren  gebeurt via GradeWork(zie voetnoot 1).

Teamwerk

iprop is een module waar je in teamverband aan het portfolio werkt. Je bent als teamlid verantwoordelijk voor de  kwaliteit van alle onderdelen van het portfolio. Het is dus belangrijk dat je actief meewerkt aan alle onderdelen van  het portfolio. De teamindeling van iprop kun je terugvinden op de DLO.

Let op! Draagt één teamlid aantoonbaar onvoldoende bij aan het groepsonderdeel van het portfolio? Dan  resulteert dit in uitsluiting van het teamlid van de groep. De student moet dan alle opdrachten van het portfolio  zelf maken en inleveren. De student maakt dan ook de groepsopdracht alleen. Aan deze maatregel gaat één  waarschuwing vooraf.

Lessen

De lessen iprop vinden plaats op <nog invullen>. Jouw lesmomenten vind je in je rooster. In deze  werkcollegesbehandelen we de noodzakelijke theorie en gaan we gelijk aan deslag hiermee. Zo weet je beter hoe je  het project aan moet pakken.

In de werkcolleges op gaan we aan de slag met opdrachten waarbij we de geleerde theorie toepassen op een casus. Bij deze lessen krijg je ondersteuning van docenten en studentassistenten. Ook is er ruimte voor feedback.

Voor de les kijk je altijd een aantal videocolleges. Het rooster hiervoor vind je in de planning van het vak; deze staat  verderop in dit document.

voetnoot 1 Vragen over Gradework? Kijk dan op de FAQ pagina via mijn.hsleiden.nl

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 4 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Proces en Feedback

Tijdens iprop is alles erop ingesteld om je projectvaardigheden doorlopend te blijven ontwikkelen tijdens de module.  Hoe ziet dat concreet eruit? Je bereidt je voor via videocolleges en de theorie uit het online college. Vervolgens ga je  tijdens het werkcollege met je groep aan de slag met de opdrachten uit de modulehandleiding. Daarnaast verwerk  en geef je feedback tijdens dit moment. Wekelijks heb je de mogelijkheid om je opdrachten in te leveren. In de week  erna geven we algemene feedback op basis van de belangrijkste positieve en – verbeterpunten die we zien als  docenten en student-assistenten.

Let op: het inleveren van een portfolio dat aan de eisen voldoet is je eigen verantwoordelijkheid. De feedback helpt je  om de opdrachten beter te maken. Krijg je geen feedback op een onderdeel? Dan betekent dit niet dat dit onderdeel automatisch goed genoeg is. De kwaliteit van je eigen werk kun je controleren door je werk na te kijken met het  toetsnakijkmodel: ‘i_iprop_tnm_4.0_studenten’ dat je op de DLO vindt.

Het heeft geen zin om opdrachten te mailen naar de docenten en/of student-assistenten om via die weg feedback te  ontvangen.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 5 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Planning iprop

Let op! Deze planning is onder voorbehoud van (kleine) wijzigingen. Afhankelijk van de vragen in lessen kan een deel van de lesstof naar een andere week verschuiven.

|  | Lesweek Hoorcolleges /videocolleges* * Kijk deze voor het werkcollege | Werkcollege | Opdrachten voor het portfolio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Organisatiestructuur -Projectorganisatie -Governance -Samenwerkingsovereenkomst | • Introductie opdracht & werking module • Verschil tussen een lijnorganisatie en een projectorganisatie • Bronverwijzing • Samenwerkingsovereenkomst | • Doorlezen modulehandleiding • Opdracht 1: Samenwerkingsovereenkomst • Opdracht 2: Opzet voor het plan van aanpak • Opdracht 3: Beschrijving van de organisatie |
| 2 | 4. Plan van aanpak 5. Doelstelling, resultaat, probleemstelling 6. Projectaannames | • Projectachtergrond, organisatiebeschrijving, projectdoel, probleem (kans) en projectresultaat • Projectaannames | • Opdracht 4: Projectdoel • Opdracht 5: Probleem (of kans) • Opdracht 6: Projectaannames • Opdracht 7: Projectresultaten • Opdracht 8: Projectaanpak |
| 3 | 7. Projectrisico's 8. Product Breakdown Structure (PBS) 9. Projectplanning | • Projectaannames en risicoanalyse • Bespreken Product Breakdown Structure | • Opdracht 9: Projectplanning • Opdracht 10: Projectrisico’s • Opdracht 11: Oplevering |
| 4 | 10. Documentatie | • Uitvoering van het project. • Documentatie van projecten | • Opdracht 12: Logboek • Opdracht 13: Projectdocumentatie |
| 5 | Geen | • Uitvoering van het project. • Documentatie van projecten | • Opdracht 12: Logboek • Opdracht 13: Projectdocumentatie |
| 6 | 11. Reflecteren en feedback geven Nog aanpassen! | • Reflectie en feedback bij een project | • Opdracht 14: Individuele reflectie • Opdracht 15: Eindoplevering |
| 7 | Geen | Geen | • Opdracht 15: Eindoplevering |

➢ De deadline voor de portfolio-oplevering, eerste gelegenheid, is op vrijdag 31 maart om 23:59 uur. Inleveren gebeurt via GradeWork. ➢ De deadline voor de portfolio-oplevering, tweede gelegenheid, is vrijdag 19 mei om 23:59 uur. Inleveren gebeurt via GradeWork.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 6 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Opdrachten voor het portfolio

Gebruik voor de opdrachten de templates van iprop die je vindt op de DLO.

Samenwerkingsovereenkomst

Groepsopdracht

Opdracht 1: Samenwerkingsovereenkomst

Je maakt een samenwerkingsovereenkomst van maximaal 1 A4. Hierin staan duidelijke, realistische en meetbare  afspraken over hoe jullie werken als team. Én wat jullie van de individuele leden van het team verwachten bij de  module Iprop.

Maak in ieder geval afspraken over de volgende zaken:

1) Momenten waarop gezamenlijk overleg is over de module en de werkzaamheden die jullie voor de module  uitvoeren.

a. Verwachtingen over aanwezigheid en actieve deelname tijdens deze overleggen.

b. Verslaglegging van de afspraken en taakverdeling tijdens deze overleggen.

2) Aantal uren per week dat elk teamlid aan de module werkt.

a. Wanneer zijn teamleden bereikbaar voor het project?

3) Communicatie buiten de gezamenlijke overlegmomenten om;

a. Welk middel gebruiken jullie voor de communicatie?

b. Wat verwachten jullie van elkaar in de reactietijd op berichten?

c. Waar slaan jullie bestanden op en hoe heeft elk teamlid daar toegang toe?

4) Het opleveren van (deel)opdrachten voor de module;

a. Wat spreken jullie af over de deadline?

b. Hoe geven jullie de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (deel)opdrachten vorm? Denk hierbij aan de inhoud van de opleveringen én de spelling, grammatica en lay-out. 5) Hoe gaan jullie om met teamleden die zich niet aan de afspraak houden?

Wees specifiek in de acties die jullie ondernemen. Trakteren wordt niet geaccepteerd als te ondernemen  actie! Zorg dat je afspraken maakt waar je later ook echt wat aan hebt als de samenwerking stroef  verloopt.

Let op! Je kunt niet zelf beslissen een teamlid uit het team te verwijderen!

Zet de namen van de teamleden en de datum waarop de afspraken zijn gemaakt ook in het document. Zorg dat de afspraken op 1 A4 passen.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 7 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Plan van aanpak

Groepsopdracht

Aandachtspunt: bronverwijzing in het portfolio

Voor een goed onderbouwd plan van aanpak gebruik je informatie uit (wetenschappelijke) artikelen. Hier verwijs  je ook naar in je plan van aanpak. Werk hierbij nauwkeurig! Hoe je dat doet? Op basis van de regels van de  American Psychological Association (APA). De exacte regels zijn gemakkelijk online te vinden. Hier vind je een  versie die speciaal is gemaakt voor onderwijsinstellingen.

Opdracht 2: Opzet voor het plan van aanpak

Je maakt in deze opdracht de opzet voor het plan van aanpak. Daarin neem in je in ieder geval de volgende  zaken op:

1. Voorblad met titel, modulenaam, modulecode, studentnamen + studentnummers + klas, namen docenten,  datum, versienummer

2. Versiebeheer; Wie, wat en wanneer is er iets aangepast aan het document. Houd dit bij! 3. Inhoudsopgave

4. Hoofdstuktitels (gebruik hiervoor de titels van de opdrachten)

5. Literatuurlijst (bibliografie)

6. Bijlagen

7. Je zorgt dat de pagina’s een voettekst hebben met de documentnaam en de paginanummering

Opdracht 3: Beschrijving van de organisatie

De beschrijving van de organisatie vertelt de lezer van het document meer over de organisatie, wat zij doet én  wat belangrijke factoren zijn om de organisatie te begrijpen. In de beschrijving van de organisatie komen – in  ieder geval – de volgende onderdelen aan de orde:

1) De naam van de organisatie

2) Een beschrijving van wat het bedrijf doet: wat voor service of producten biedt de organisatie aan? Wie is  hun doelgroep? Je kunt de missie en de visie van de organisatie in deze beschrijving meenemen in je  eigen woorden. Bedenk wel dat missie en visie niet gelijk staan aan wat het bedrijf elke dag doet, maar  het geeft je een indruk van waar het bedrijf voor staat.

3) Een beschrijving van de stand van zaken bij de organisatie. Leg uit waar het bedrijf staat, door onder  andere de volgende vragen te beantwoorden:

a. Waar is het bedrijf actief (landen)?

b. Wat is de standplaats van het bedrijf?

c. Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf?

d. Wat weet je van de organisatiestructuur van het bedrijf?

Tip: Let vooral bij dit onderdeel erg goed op de bronverwijzing volgens APA normen.

Gebruik voor deze opdracht ongeveer 300 woorden.

Opdracht 4: Projectdoel

De projectdoelstelling geeft aan wat de opdrachtgever wil bereiken met het project. Het doel van het project  levert vaak een bijdrage aan de grotere doelen van een organisatie. Uiteraard hangt de projectdoelstelling  samen met de probleemstelling en de projectopdracht. Je eindproduct zelf is nooit je doel.  Soms deel je projectdoelen op in een aantal subdoelen. Die formuleer je zo kort en duidelijk  mogelijk. Hierdoor zijn doelen duidelijk, meetbaar en beter te evalueren achteraf.

Gebruik voor deze opdracht ongeveer 100 woorden.

Opdracht 5: Probleem (of kans)

Beschrijf hier het probleem voor de organisatie waardoor dit project wordt gestart. Breng daarnaast in beeld  wat voor kansen dit project biedt (los van het doel). Beschrijf in ieder geval de volgende onderdelen:  1) Wat is het probleem of de kans en waarom is dit een probleem?

2) Welke opdracht heb je gekregen van de opdrachtgever? En hoe past die bij het bestaande probleem die er  is voor de organisatie?

3) Met welke stappen (acties) pak je het probleem aan? Hier hoef je geen gedetailleerde planning te geven,  maar je geeft globaal aan volgens welke grote lijnen je werkt.

4) Wat zijn oplossingsmogelijkheden voor het probleem of het benutten van de kans? Je kiest hier nog geen  oplossing. Wel doe je kort verslag van de mogelijkheden die je ziet om het probleem op te lossen of de  kans te benutten.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 8 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Gebruik voor deze opdracht ongeveer 200 woorden.

Opdracht 6: Projectaannames

Bij de projectaannames geef je inzicht over wat wel en wat niet bij dit project hoort. Dit doe je op  nauwkeurige wijze. Zo is het werk dat je uitvoert duidelijk voor de projectgroep en de opdrachtgever. Bij  projectaannames bespreek je – in ieder geval – de volgende zaken:

1) Beschrijving wat wel bij het project hoort

2) Beschrijving van wat niet bij het project hoort, maar wel te maken heeft met het probleem of de kans Dus: waar zit in de beschrijving nog iets waarvan de opdracht groot kan worden, maar wat niet duidelijk  omschreven is? Kun je aangeven hoe je de opdracht klein houdt door dingen die niet specifiek gevraagd  worden niet te doen? Welke dingen laat je dus?

3) Afhankelijkheden: van welke zaken in de organisatie is de slagingskans van het project afhankelijk? Wat  moet de organisatie leveren om het project zinvol én succesvol te maken. Welke omstandigheden buiten  de invloed van de organisatie zijn er nodig om het project succesvol af te ronden?

Gebruik voor deze opdracht ongeveer 300 woorden.

Opdracht 7: Projectresultaten

1) Visualiseer de (deel)producten die je in het project oplevert. Zet de (deel)producten en de  afhankelijkheden in een Product Breakdown Structure (PBS).

➢ Zet bij de PBS het eindproduct bovenaan.

➢ Verdeel het eindproduct vervolgens in deelproducten die je oplevert.

➢ Deel de deelproducten weer op in kleinere deelproducten, waarbij je nadenkt over  afhankelijkheden. Vraag je dus af welke andere deelproducten eerst af moeten voordat je een  specifiek deelproduct oplevert.

➢ Deelproducten zijn geen database kolommen.

➢ Alles wat opgeleverd wordt aan de klant in een onderdeel van de PBS, dus ook documentatie. 2) Beschrijf welke deelproducten je oplevert; per deelproduct geef je dus in één zin aan wat je bedoelt met  de term die je gebruikt om het deelproduct te omschrijven.

Zorg dat de PBS goed leesbaar is. Je beschrijft de deelproducten in een totaal van maximaal 200 woorden.

Opdracht 8: Projectaanpak

Beschrijf hier welke activiteiten je moet uitvoeren om elk deelproduct op te kunnen leveren?  Beschrijf de projectaanpak in ongeveer 300 woorden.

Opdracht 9: Projectplanning

Plan de activiteiten die je hebt beschreven in opdracht 8 in. Let op! Het gaat hier dus niet om alle activiteiten  die je voor iprop moet uitvoeren, maar om de activiteiten die je moet uitvoeren om het project tot een goed  einde te brengen.

1) Op basis van welke aannames plan je de activiteiten?

Denk hierbij aan tijdblokken waarin je werkt aan de activiteiten of de verhouding tussen de verschillende  onderdelen van het project.

2) Maak een planning volgens het aangeleverde format op de DLO.

➢ Plan alle werkzaamheden die je in de projectaanpak beschreef.

➢ Houd in je planning rekening met de tijd die een taak volgens jullie kost.

➢ Houd in je planning rekening met afhankelijkheden.

Dus: wat moet er af voordat er aan een opvolgende taak kan worden gestart?

➢ Verdeel de taken in het team op een logische manier. Houd daarbij rekening met de hoeveelheid  tijd die de taken kosten en de afhankelijkheden.

Sommige activiteiten kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dan is het handig deze aan  verschillende personen te geven. Zo vordert je project sneller.

➢ Tip: plan ook tijd in voor onderlinge kwaliteitscontrole, kennisdeling en voortgangsvergaderingen.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 9 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Opdracht 10: Projectrisico’s

Bedenk welke risico’s er zijn tijdens het uitvoeren van het project.

Voorbeeld: denk aan het kiezen voor een SQL of een NoSQL-database. Hier is onderzoek naar de gevolgen  voor het kiezen van SQL of NoSQL voor nodig.

1) Beschrijf de verschillende projectrisico’s

Let op! Ziek worden, laptops die kapot gaan, familieomstandigheden en te weinig kennis, tijd of ervaring  zijn geen risico’s! Wees kritisch en realistisch

2) Beschrijf per risico welke maatregelen je kunt nemen wanneer het risico inderdaad blijkt uit te komen of  hoe je ze kan voorkomen/verkleinen.

Beschrijf de projectrisico’s in ongeveer 200 woorden.

Opdracht 11: Oplevering

Beschrijf de zaken die je aan het einde van het project oplevert.

1) De projectresultaten

2) Aan wie lever je op en op welke wijze doe je dat

a. Uiteindelijk lever je het officieel in via Gradework bij de docenten. Dat is niet wat we hier vragen.  Hoe lever jij jouw documentatie en jouw applicatie aan bij de klant.

Beschrijf de oplevering in ongeveer 100 woorden.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 10 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Uitvoering project

Groepsopdracht

Opdracht 12: Logboek

Tijdens het project (de uitvoering) houden jullie een logboek bij. In dit logboek is te zien welk teamlid welke  activiteiten uitvoerde. Op die manier houd je zelf grip op een eerlijke verdeling van de werkzaamheden. En  kan je duidelijk stappen teruglezen als dit nodig is. Blik daarnaast terug op hoe je logboek verschilt van de  planning. Voor het logboek kun je het format op de DLO gebruiken.

Opdracht 13: Projectdocumentatie

De documentatie bevat een omschrijving waarin duidelijk wordt wat de applicatie kan doen en hoe dit  werkt voor de klant. Daarnaast geef je kort de informatie weer die de klant nodig heeft om de applicatie op  een later moment eventueel uit te breiden.

1. Productomschrijving

• Beschrijf de applicatie die je hebt gemaakt: wat kan de applicatie en wat heeft de gebruiker daar  aan?

• Schrijf een handleiding van hoe de gebruiker jouw applicatie kan inzetten: welke informatie kan de  gebruiker op welke manier ophalen en wat heeft hij/zij hier aan? Zorg er voor dat je handleiding  duidelijk is voor iemand die het product nog nooit gezien heeft en niets weet van code. Tip: test de  omschrijving op je ouders of een vriend(in) die geen (of niet zoveel verstand) heeft van code.

Gebruik voor dit onderdeel 200 tot 400 woorden

2. Verantwoording van de gemaakte keuzes

• Welke keuzes maakte je tijdens het programmeren en wat heeft dit voor gevolgen wanneer de  opdrachtgever het product op een later moment wil aanvullen? Denk in ieder geval aan de  volgende zaken:

1. Welke programmeertaal gebruikte je?

2. Wat waren de uitgangspunten en keuzes die je gebruikte tijdens het programmeren? 3. Hoe heb je in de code laten zien wat de stukken code toevoegen aan de werking van het  product?

4. Wat voor mogelijkheden en beperkingen heeft de opdrachtgever in de opzet van het  product op basis van de gemaakte keuzes?

5. Hoe heb je de gegevens opgeslagen en waarom?

6. Op welke manier worden nieuwe games aanbevolen?

Gebruik voor dit onderdeel 200 tot 400 woorden

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 11 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.

Modulehandleiding ........................IPROP

Reflectie

Individuele opdracht

Opdracht 14: Individuele reflectie

In de reflectie bespreek je wat je hebt geleerd tijdens iprop én blik je terug op jouw werkwijze en die van je  team. Je gaat in op de volgende onderwerpen:

1) Wat hadden jullie afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst?

a) Aan welke afspraken heb jij je goed gehouden en waar blijkt dat uit?

b) Aan welke afspraken heb jij je niet (zo goed) gehouden en waar blijkt dat uit?

c) Welke afspraken werkten volgens jou goed en zou je in een volgend project weer in een  samenwerkingsovereenkomst opnemen? Waarom?

d) Welke afspraken werkten volgens jou niet goed (genoeg) en wat doe je met die informatie voor  een volgend project? Waarom?

2) Hoe verliep de samenwerking tijdens het project en waar was dat aan te merken?

a) Beschrijf je eigen rol in de samenwerking. Geef ook aan wat je in een volgend project hetzelfde  zou aanpakken en wat je anders zou doen en waarom.

b) Welke feedback geef je je teamgenoten? Waarom geef je hen deze feedback?

Let er op dat de beoordeling van deze opdracht gaat om de kwaliteit van de reflectie en de feedback. Het is  daarom belangrijk dat je je reflectie en feedback onderbouwt met argumenten. Deze argumenten moeten  begrijpelijk zijn voor iemand die jouw team niet kent. Zorg er dus voor dat je goed uitlegt waarom je iets zegt!

Je reflectie bestaat uit 400 tot 500 woorden.

Eindoplevering

Opdracht 15: eindoplevering

Met de eindoplevering lever je alle onderdelen van het portfolio voor de deadline in via GradeWork. Let op!  Eén teamlid levert alle documenten in. Zorg er dus voor dat jullie goed afspreken wie er inlevert en lever bij  die persoon je individuele reflectie op tijd in.

Hogeschool Leiden - Opleiding Informatica i_iprop_mh_4.0 pagina 12 van 12 DISCLAIMER Bestaat er een inhoudelijk verschil tussen dit document en de OER? Dan is de OER leidend.