Terugblik naar aanleiding van het logboek

| ID nummer activiteit | Product | Deelproduct | Activiteit | Duur activiteit | Uitvoerend teamlid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Documentatie | 2.1 Plan van aanpak | Schrijven | 6 uur over meerdere dagen | Allen |
| 2 | 1 De applicatie | 1.1.1 Database gegevens | Verzamelen | 12 uur over meerdere dagen | Benjamin |
| 3 | 2 De applicatie | 1.1 Database | Bouwen | 4 uur | Benjamin |
| 4 | 3 De applicatie | 1.2 Python code | Bouwen | 8 uur over meerdere dagen | Mark |
| 5 | 4 De applicatie | 1 De applicatie | Samenvoegen | 4 uur | Mark / Benjamin |
| 6 | 2 Documentatie | 2.3.1 Testplan | Schrijven | 4 uur | Ron |
| 7 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Onderzoeken | 4 uur | Ron / Harjan |
| 8 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Verwerken | 2 uur | Ron / Harjan |
| 9 | 1 De applicatie | 1.2 Python code | Verbeteren | 4 uur | Mark |
| 10 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Onderzoeken | 4 uur | Ron / Harjan |
| 11 | 2 Documentatie | 2.3.2 Testresultaten | Verwerken | 2 uur | Ron / Harjan |
| 12 | 3 Documentatie | 2.3 Testdocumentatie | Schrijven | 4 uur | Ron |
| 13 | 4 Documentatie | 2.2.2 Developer handleiding | Schrijven | 4 uur | Harjan / Benjamin |
| 14 | 5 Documentatie | 2.2.1 Gebruikershandleiding | Schrijven | 4 uur | Harjan / Benjamin |
| 15 | 6 Documentatie | 2.2 Handleiding | Samenvoegen | 2 uur | Harjan |
| 16 | 7 Documentatie | 2 Documentatie | Samenvoegen | 8 over meerdere dagen uur | Allen |

Het meeste ging zoals verwacht. Sommige onderdelen gingen sneller dan verwacht zoals het eerste programmeren. Maar bij het testen hadden we even niet gerekend op het opnieuw programmeren na het testen waardoor hier wat uitloop was maar niets wat voor grote problemen zorgde.